## Slide 1
项目完成汇报
车源录入自动化插件
源表导入 · 平台批量创建 · 车系/车型缺失自动补全
从原始业务表到平台车源创建流程的半自动化落地
读取源表
自动填充
缺失创建
回到当前车源
自动下一条
汇报对象：组长 / 项目团队

## Slide 2
一、项目背景
解决平台车源录入重复操作多、跨页面链路长的问题
车源录入自动化插件项目汇报
2
重复录入成本高
每条车辆都要人工查看源表，再到平台逐项填写。
字段多且需判断
源表字段与平台字段不完全一致，需要人工理解和转换。
车系/车型会中断流程
不存在时需要离开当前车源，去对应管理页面创建。
联动关系复杂
品牌、车系、车型之间存在下拉联动，选错会影响后续字段。
人工容易漏填错填
页面跳转和重复操作多，批量处理时稳定性较差。
需要保留人工确认
品牌、图片、价格、最终提交仍需业务人员确认。
项目目标：让插件接管重复、规则化步骤，人工只负责关键业务确认。

## Slide 3
二、核心需求
直接读取源表，在平台上逐条创建车源，并自动处理缺失基础数据
车源录入自动化插件项目汇报
3
用户导入源表后，插件自动读取车辆数据并在平台重复创建车源；遇到车系或车型不存在时，自动跳转创建，创建完成后返回当前车源继续处理。
源表直接导入
不要求业务人员手动整理成 CSV 或其他模板。
自动重复创建
按行读取数据，逐条进入平台新增车源。
缺失自动补全
车系/车型不存在时自动跳转对应页面创建。
返回继续当前任务
创建完成后回到当前车源，重新填充并继续。
重点不是“表格转换”，而是把真实平台录入流程自动化。

## Slide 4
三、原人工流程
步骤多、页面跳转多、容易中断
车源录入自动化插件项目汇报
4
查看源表
新增车源
手动填字段
发现车系/车型缺失
去管理页创建
返回重新填写
上传图片/确认价格/提交
下一条重复
痛点：一旦车系或车型缺失，当前车源创建会被打断，后续还要回到原任务重新处理。

## Slide 5
四、插件自动化流程
用状态机串起源表、车源页、车系页、车型页
车源录入自动化插件项目汇报
5
导入源表
解析车辆数据
打开新增车源
自动填基础字段
人工选择品牌
检测车系/车型
缺失则跳转创建
返回当前车源重填
人工提交
自动下一条
正常路径
车系/车型存在 → 填充完成 → 人工提交 → 下一条
异常路径
车系/车型缺失 → 自动创建 → 回来重填当前车源
安全边界
品牌、图片、价格、提交保留人工确认

## Slide 6
五、整体实现架构
数据解析、字段映射、状态控制、页面自动化分层实现
车源录入自动化插件项目汇报
6
源表
原始业务数据
解析模块
识别表结构 提取关键字段
字段映射模块
转换平台字段 推断车系车型
状态存储
当前行 当前阶段 任务锁
侧边栏控制
导入 开始/暂停 流程推进
页面自动化
DOM 填充 跳转创建 监听提交
平台页面
车源 / 车系 / 车型
模块边界清晰：源表处理和平台操作分开，便于后续维护和扩展。

## Slide 7
六、关键功能完成情况
覆盖从导入到批量创建的完整链路
车源录入自动化插件项目汇报
7
数据处理
✓ 源表直接导入
✓ 自动提取车辆关键字段
✓ 自动转换平台填充字段
✓ 批量逐条创建车源
✓ 自动打开新增车源页
流程自动化
✓ 自动填充基础信息
✓ 人工选择品牌后继续
✓ 车系不存在自动创建
✓ 车型不存在自动创建
✓ 创建完成后返回重填
稳定性与体验
✓ 人工提交成功后自动下一条
✓ 品牌一致性控制
✓ 页面提示放大并简化
✓ 异常状态防卡死
✓ 完整测试数据准备

## Slide 8
七、关键问题与解决方案
围绕真实平台流程解决中断、联动和稳定性问题
车源录入自动化插件项目汇报
8
源表与平台字段不一致
解决方案
增加解析与映射规则，自动提取并转换为平台字段。
车系/车型缺失会中断
解决方案
检测缺失后自动跳转创建，完成后返回当前车源。
品牌联动容易出错
解决方案
品牌保留人工选择，并记录确认品牌贯穿后续流程。
页面动态渲染不稳定
解决方案
增加 DOM 定位、等待机制、下拉兼容和状态兜底。

## Slide 9
八、品牌一致性与人工确认
自动化提升效率，但关键业务判断仍由人工把关
车源录入自动化插件项目汇报
9
车源新增页 人工选择品牌
记录确认品牌
创建车系/车型 沿用同一品牌
不盲目决定品牌
避免源表推断品牌与平台实际选择不一致。
创建前做一致性校验
未拿到确认品牌时，阻止自动创建。
人工保留最终控制
图片、价格、提交仍由业务人员确认。
原则：自动化处理重复动作，人工确认关键业务数据。

## Slide 10
九、测试与验证
已准备源表格式测试数据，并完成核心脚本检查
车源录入自动化插件项目汇报
10
测试数据
基于源表格式准备多行测试数据，覆盖不同车辆类型和缺失字段场景。
流程覆盖
验证源表导入、自动填充、缺失创建、返回重填、自动下一条。
代码检查
核心脚本已完成语法检查，没有语法错误。
正常车源数据
不同车辆类型
车系不存在场景
车型不存在场景
VIN 缺失场景
品牌人工选择场景
创建完成后返回重填
提交成功后自动下一条
当前状态：开发完成，具备进入平台完整联调和验收的条件。

## Slide 11
十、总结与后续计划
项目已完成完整业务链路，下一步建议进行平台回归验证
车源录入自动化插件项目汇报
11
当前完成结果
插件已实现源表导入、字段解析、批量车源创建、车系/车型缺失自动创建、返回重填、人工提交后自动下一条等完整流程。
后续建议
在平台环境跑完整回归测试，重点验证多条连续处理、缺失创建、品牌一致性和人工提交后推进。
项目价值
减少重复录入
降低漏填错填
自动补齐基础数据
提升批量处理效率
自动化重复流程，保留人工确认，兼顾效率与数据准确性。